### คำนำ

แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2554– 2556)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำและรวบรวมขึ้นตามเค้าโครงที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   และตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้เป็นนโยบาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาเห็นชอบตามลำดับแล้ว  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้อนุมัติร่างแผนพัฒนา  และประกาศใช้แผนพัฒนาต่อไป  สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นำเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

สารบัญ

หน้า

บทที่   1	บทนำ									 1 - 3

บทที่  2            สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว					 4 - 11

บทที่  3 	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา				12 - 13

บทที่  4		ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี			14 – 25

บทที่  5	            บัญชีโครงการพัฒนา					                        26 - 110

บทที่ 6 		การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ		111 - 117

บทที่    1     บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

## ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้การพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาพัฒนา

โครงการ

โครงการ

โครงการ

- กิจกรรมที่ 1		- กิจกรรมที่ 1	       -  กิจกรรมที่ 1

- กิจกรรมที่ 2		- กิจกรรมที่ 2	       -  กิจกรรมที่ 2

- กิจกรรมที่ 3				       -  กิจกรรมที่  3

- กิจกรรมที่ 4

-2-

นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ว่า

“ แผนพัฒนาสามปี “ หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

- มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

#### วัตถุประสงค์แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

- เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

- เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

- เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

#### ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

-3-

#### ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

บทที่    2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลพื้นฐานตำบลนาแว อำเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประวัติตำบลนาแว

ตำบลนาแว  ซึ่งปรากฎตามสมุหเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองหลักคือกะเปียดขึ้นกับอำเภอ

ลำพูน (นาสาร)   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต่อมาได้มีการยกฐานะหัวเมืองส่วนนี้เป็นอำเภอฉวาง  กะเปียดจึงเป็นตำบลหนึ่งด้วย  ต่อมาตำบลนาแว ได้แยกมาจากตำบลกะเปียดออกมาเป็นตำบลนาแว ส่วนคำว่า  “นาแว”   มาจากคำว่า “นาแวง”    ซึ่งแปลว่านาที่มีเนื้อที่ยาวต่อมาเพี้ยนเป็นนาแว

##### ประวัติการจัดตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  29 มีนาคม  2539  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่  185

หมู่ที่  2  ตำบลนาแว  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  72  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  45,000  ไร่  มีเขตการปกครอง  จำนวน  12  หมู่บ้าน  และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  เต็มพื้นที่

- ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว   ตั้งอยู่เลขที่ 139  หมู่ที่ 7   ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ห่างจากที่ว่าการอำเภอฉวาง   มาทางทิศเหนือ  ประมาณ  7   กิโลเมตร

เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว    มีเนื้อที่ทั้งหมด     72    ตารางกิโลเมตร    หรือ    45,000    ไร่

อาณาเขต	ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาเขลียง   อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศใต้      ติดต่อกับ ตำบลไสหร้า  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช		     	ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ แม่น้ำตาปี

-5-

- การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   12   หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านต้นโพธิ์

หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ

หมู่ที่ 3 บ้านท่าแห้ง

หมู่ที่ 4 บ้านศิลา

หมู่ที่ 5 บ้านปากเปียด

หมู่ที่ 6 บ้านในไร่

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระจูด

หมู่ที่ 8 บ้านควนสวรรค์

หมู่ที่ 9 บ้านควนยูง

หมู่ที่  10  บ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่  11  บ้านฝ่ายท่า

หมู่ที่  12  บ้านไสใหญ่

- ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว     มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงทางทิศ

ตะวันออกทิศเหนือ ทิศใต้  ทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำตาปี  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคใต้ไหล

ผ่านหมู่ที่  1,2,3,4,5,6 และหมู่ที่  11  นอกจากนี้ยังมีลำคลองอื่น ๆ  เช่น คลองแห้ง  คลองหัน คลองพอก  เป็นต้น  ที่มีส่วนทำให้พื้นที่ตำบลนาแว  มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มกราคม

- ครอบครัวและประชากร

5.1  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด           2,190    ครัวเรือน

5.2  จำนวนประชากรทั้งหมด   7,261   คน   เป็นชาย  3,579  คน     เป็นหญิง  3,682  คน

-6-

จำนวนครัวเรือนและประชากรแยกตามหมู่บ้าน

| หมู่ที่ | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 180 476 142 137 198 190 281 483 469 703 164 156 | 194 492 141 141 218 231 263 499 476 716 149 162 | 374 968 283 278 416 421 544 982 945 1,419 313 318 | 126 370 63 75 106 125 162 312 261 402 106 82 |
| รวม | 3,579 | 3,682 | 7,261 | 2,190 |

หมายเหตุ   ข้อมูลมาจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง   อำเภอฉวาง     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ. เดือนธันวาคม พ.ศ.   2552

-7-

- ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2551

| หมู่ที่ | จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง |  |  | จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชาย | หญิง | รวม | รวม | ร้อยละ |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 131 329 94 99 143 139 202 355 309 431 127 112 | 149 357 99 112 161 174 208 358 319 498 128 106 | 280 686 193 211 304 313 410 713 628 929 255 218 | 237 505 143 188 241 248 335 542 539 791 206 198 | 84.64 73.62 74.09 89.10 79.28 79.23 81.71 76.02 85.83 85.15 80.78 90.83 |
| รวม | 2,471 | 2,669 | 5,140 | 4,173 | 81.19 |

-8-

7.  การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

ค้าขายและรับราชการเล็กน้อย

การประกอบอาชีพของประชากรของ อบต.  นาแว

อาชีพทำสวน		ร้อยละ	70

อาชีพทำนา		ร้อยละ  10

อาชีพรับจ้าง		ร้อยละ 	8

อาชีพค้าขาย		ร้อยละ	5

อาชีพเลี้ยงสัตว์		ร้อยละ	4

อาชีพรับราชการ		ร้อยละ	3

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.นาแว

-  ปั๊มน้ำมัน		จำนวน		2	แห่ง

-  โรงงานแปรรูปไม้ยาง   จำนวน            	4   	แห่ง

8.  การคมนาคม

สภาพทั่วไปของถนนหนทางยังมีสภาพไม่คงทนแข็งแรง  สำหรับถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่

จะเป็นถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก  มีการติดต่อกับอำเภอฉวางทางรถยนต์และรถโดยสารประจำทางสาย

นครศรี - บ้านส้อง

9.  การศึกษา

มีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่  5   แห่ง  หนึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ถึงมัธยมปีที่  3  จำนวน  1  แห่ง  และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  2  แห่ง

-9-

โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  	ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดศิลา   		ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านควนสวรรค์	ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงเรียนวัดควนยูง		ตั้งอยู่หมู่ที่  9

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว	ตั้งอยู่หมู่ที่  10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังสะพาน   ตั้งอยู่หมู่ที่  1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว   ตั้งอยู่หมู่ที่  10

10.  ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด     4    แห่ง   สำนักสงฆ์    1     แห่ง

1.  วัดวังสะพาน	ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

2.  วัดศิลา   	ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

3.  วัดควนยูง          ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

4.  วัดห้วยทรายขาว     ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

5.  สำนักสงฆ์บ้านควนสวรรค์  ตั้งอยู่หมู่ที่  8

11.  สาธารณสุข

มีสถานีอนามัย  1  แห่ง  คือ สถานีอนามัยบ้านควนสวรรค์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัย  จำนวน  3   คน  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน  140  คน

12.  สาธารณูปโภค

การคมนาคม

ถนนลาดยาง	12	สาย  ระยะทางรวม   	25,500 		 เมตร

ถนนคอนกรีต		27	สาย  ระยะทางรวม  	10,300 		 เมตร

ถนนลูกรัง,หินคลุก	38	สาย  ระยะทางรวม  	51,000 		 เมตร

-10-

สะพาน    		14	แห่ง

-  สะพานถาวร	  9   	แห่ง

-  สะพานชั่วคราว         5   	แห่ง

การโทรคมนาคม

- การโทรคมนาคมแต่ละหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะ  แต่ไม่มีชุมสายโทรศัพท์  มีโทรศัพท์บ้านใช้จำนวน  358  ครัวเรือน  และสามารถรับสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่เกือบทุกพื้นที่

การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ครบ  จำนวน  12  หมู่บ้าน   2,190   ครัวเรือน

การประปา

- มีระบบประปาหมู่บ้าน  3  หมู่บ้าน  รวมจำนวน  4  แห่ง และประปาส่วนภูมิภาคจำนวน  1  แห่ง    ได้แก่

หมู่ที่  1             จำนวน             1         แห่ง

หมู่ที่ 2		จำนวน	           1         แห่ง  (ประปาส่วนภูมิภาค)

หมู่ที่ 4		จำนวน		1	แห่ง

หมู่ที่ 7		จำนวน		1	แห่ง

หมู่ที่  8		จำนวน		1	แห่ง

หมู่ที่ 9		จำนวน		2	แห่ง

หมู่ที่  10	จำนวน  	1  	แห่ง

หมู่ที่ 12		จำนวน		1	แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ		1	สาย

คลอง		3	สาย

ห้วย หนอง บึง อื่นๆ   10  แห่ง

- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

ฝาย		2	แห่ง

บ่อบาดาล	9	แห่ง

บ่อน้ำตื้น	1,036	แห่ง

สระน้ำ 		5	แห่ง

ประปาหมู่บ้าน	6	แห่ง

-11-

- ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-  ไม่มีทรัพยากรธรมชาติที่สำคัญ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรม

มวลชนจัดตั้ง

-  สมาชิก อปพร.		 3	รุ่น	จำนวน		134	คน

-   อสม					จำนวน			คน

บทที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

##### บทที่ 3

###### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

-------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก		1.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2.  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

5. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

6.  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

7.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

8.  การส่งเสริมการเกษตร

9.  การฟื้นฟูวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

ภารกิจรอง		1.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

3.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

4.  การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2552  จากการติดตามผลการดำเนินงานดำเนินการของแผนพัฒนาตำบล ประจำปี  2552   สรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาตำบล ประจำปี  2552  มีจำนวน  107  โครงการ จำนวนงบประมาณดำเนินการ จำนวน  70,799,680  บาท  ผลการดำเนินงาน จำนวน    64  โครงการ  ใช้งบประมาณ  11,104,568  บาท  คิดเป็นสัดส่วนโครงการ  59.81 %  สัดส่วนงบประมาณ  15.68%  แยกเป็นรายสาขาการพัฒนาได้ดังนี้

-13-

- สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน  8  โครงการ จำนวนงบประมาณ  2,130,000

บาท  ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ  จำนวน  2  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  70,000  บาท คิดเป็น

สัดส่วนโครงการ  25.00  %  คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณ  3.28 %

- สาขาการพัฒนาสังคม

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  72   โครงการ  จำนวนงบประมาณ   13,428,750

บาท  ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ  จำนวน   28     โครงการ     จำนวนงบประมาณ      7,717,426       บาท

คิดเป็นสัดส่วนโครงการ    38.89  เป็นสัดส่วนงบประมาณ   57.47 %

- สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  25  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  29,953,500

บาท  ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ จำนวน  16 โครงการ  จำนวนงบประมาณ  4,119,912  บาท  คิดเป็นสัดส่วนโครงการ  64 %   คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณ  13.75 %

4.   สาขาการพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  11 โครงการ  จำนวนงบประมาณ  32,307,600  บาท  ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ  จำนวน  2  โครงการ  จำนวนงบประมาณ    299,700     บาท    คิดเป็นสัดส่วนโครงการ  18.18 %  คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณ  0.93  %

5.  สาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  15  โครงการ จำนวนงบประมาณ 6,380,000  บาท  ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจำนวน  7  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  2,087,000  บาท  คิดเป็นสัดส่วนโครงการ   46.67  %   คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณ  32.71 %

6.  สาขาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  7 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,610,000  บาท  ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจำนวน 1  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  40,000  บาท เป็นสัดส่วนโครงการ  14.28 %  คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณ  2.48  %

บทที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

บทที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

…………………..

- วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

"นครศรีธรรมราชเมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

เมืองเกษตรและท่องเที่ย

สู่สังคมพัฒนายั่งยืน"

ภายใต้ทิศทางหลัก 8 ทิศทาง คือ

- พลเมืองใฝ่เรียนรู้อยู่เป็นนิจ

- ร่วมสานกิจพัฒนารักษาถิ่น

- ชีวิตมีคุณภาพทั้งแผ่นดิน

- เป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมค้ำสังคม

- เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่

- สิ่งแวดล้อมสมดุลย์อย่างเหมาะสม

- สู่ศูนย์การภูมิภาคน่านิยม

- ประชาคมรวมพลังสร้างเมืองนคร

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

" ฉวางเมืองน่าอยู่

ใฝ่การเรียนรู้

มุ่งสู่สังคมพัฒนายั่งยืน"

-15-

ภายใต้ทิศทางหลักในการพัฒนา 8 ทิศทาง คือ

- พลเมืองใฝ่การเรียนรู้

- ประสานการพัฒนาท้องถิ่น

- ผู้คนมีคุณภาพชีวิตถ้วนทั่ว

- มีวัฒนธรรมค้ำจุนสังคม

- เศรษฐกิจยั่งยืนทุกท้องที่

- สิ่งแวดล้อมสมดุลย์

- สู่ศูนย์การภูมิภาค

- ประชาคมรวมพลังสร้างเมือง

วิสัยทัศน์

“นาแวเกษตรรุ่งเรื่อง  เมืองน่าอยู่  เพื่อฟูเศรฐกิจ  คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1.    ส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพ

2.    การปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำทางการเกษตร

3.    ก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

4.    จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ

5.   การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6.   การจัดบริการสาธารณสุขและอนามัย

7.  การจัดการด้านการศึกษาก่อนวัยประถมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

8.  การพัฒนาคน  สังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง

9.  ก่อสร้างและบำรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

10.  การคุ้มครองดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.  การพัฒนาและฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและโบราณสถาน

12.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

# -16-

# จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2.  การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

4.  การพัฒนาทางด้านสาธารณสุข

5.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา    ศาสนา   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

7.  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  ชุมชนและครอบครัว

8.  การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

- ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติราชการให้เอื้อต่อการบริการแก่ประชาชนและ

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายรัฐบาล

นโยบายที่  1  นโยบาลเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

นโยบายที่  2  ความมั่นคงของรัฐ

นโยบายที่  3  สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่  4  เศรษฐกิจ

นโยบายที่  5  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี    การวิจัย  และนวัฒกรรม

นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 5

บัญชีโครงการพัฒนา

บทที่  4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.ทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน 2.2 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย | 1.1.1โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน 1.1.2 โครงการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำของเกษตรกร 2.1.1 โครงการก่อสร้างพัฒนาเด็กเล็ก 2.1.2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนน 2.1.3 โครงการสนับสนุนห้องสมุดโรงเรียน 2.1.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำตำบล - โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ประจำตำบล - โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน |

-18 -

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
|  | 2.2 การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย - การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2.4 การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | - โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล - โครงการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม - โครงการค่ายเยาวชนรู้ทันเพศศึกษา - โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ - โครงการอบรมการเพาะเห็ดแก่ผู้มีรายได้น้อย - โครงการเลี้ยงโคขุน 2.3.1 โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 24.1 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจการของ อบต. 2.4.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบ อินเตอร์เน็ตตำบล - โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงตามสายและเสียงไร้สายระบบเสียงตามสาย - โครงการติดตั้งเสียงตามสาย - โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน |

-19-

บทที่   4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
|  | 2.5 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | - โครงการสนับสนุนงานประเพณี - โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันาร์ทเดือนสิบ - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน - โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ - โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ - โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น - โครงการมอบเกียรติบัติแก่นักเรียน - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียน - โครงการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียน - โครงการปรับปรุงบันไดสำนักสงฆ์บ้านควนสวรรค์ |

-20-

บทที่   4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 3.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 3.2 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ | 3.1.1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ 3.1.2 โครงการรณรงค์และควบคุมโรคเอดส์ 3.1.3 โครงการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 3.1.4 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 3.1.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.1.6 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 3.1.7 โครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3.1.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 3.1.9 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 3.1.10 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.1.11 โครงการต้อนรับเด็กเกิดใหม่ 3.1.12 โครงการสนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้าน 3.2.1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 3.2.2 โครงการตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ |

-21 -

บทที่   4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3.2.3 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่หน่วยงาน 3.2.4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 3.2.5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 3.2.6 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 3.2.7 โครงการสนับสนุอุปกรณ์กีฬา 3.2.8 โครงการ อบต. พบประชาชน 3.2.9 โครงการจัดสำรวจข้อมูลในการพัฒนาตำบล 3.2.10 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ 3.2.11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล 3.2.12 โครงการซ่อมแซมและต่อเติมศาลาหมู่บ้าน 3.2.13 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวให้แก่หมู่บ้าน 3.2.14 โครงการจัดตั้งเวทีมวย 3.2.15 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 3.2.16 โครงการจัดซื้อโต๊ะเต็นท์พร้อมเก้าอี้ 3.2.17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพ่อท่านคล้าย |

-22-

บทที่   4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 4.1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม - การปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ - การขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน 4.4 การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. - โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. - โครงการบุกเบิกถนน - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน - โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ - โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน - โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน |

-23-

บทที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร | - การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 5.1 การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5.2 การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารธภัย | 4.5.1 โครงการขุดลอกคลอง หนองน้ำ นบ ห้วย อ่างเก็บน้ำ 4.5.2 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) - โครงการรณรงค์และสนับสนุนการเลือกตั้ง - โครงการประชาคมแผนพัฒนา อบต. - โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย - โครงการจัดฝึกอบรม อปพร. - โครงการซักซ้อมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและประสพภัยสาธารณะ - โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำหมู่บ้าน - โครงการจัดทำแผงกั้นไฟวาว |

-24-

บทที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
|  | 5.3 การพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต. - โครงการสบทบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิก อบต. - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำองค์กร - โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน - โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ - โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล - โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - โครงการประชาสัมพันธ์การจัดหารายได้ - โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต. - โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อบต. - โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ - โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์ |

-25-

บทที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ง แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 6.1 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.2 การกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล | 5.3.14 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 5.3.15 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดหารายได้ 5.3.16 โครงการตกแต่งห้องประชุม 5.3.16 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชุม - โครงการปลูกป่าชุมชน - โครงการฝึกอบรมการควบคุมไฟป่า - โครงการปลูกหญ้าแฝก - โครงการขุดคูระบายน้ำ - โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. - โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. - โครงการจัดหาสถานที่กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - โครงการจัดซื้อรถขยะ - โครงการจัดซื้อถังขยะ 6.2.4 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน |

บทที่  5    รายละเอียดโครงการพัฒนา					   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

1.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1     แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน | เพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฏร | -สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ราษฏรกลุ่มต่าง ๆ พร้อมจัดฝึกอบรม เช่น 1. กลุ่มพันธ์ปลาสวยงาม 2. กลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืด หมู่ที่ 3 4 3. กลุ่มสมุนไพร 4. กลุ่มทำขนมท้องม้วน หมู่ที่ 1 5. กลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่ 3 6. กลุ่มข้าวสาร หมู่ที่ 4 ,11 7. กลุ่มแปรรูปยางพารา หมู่ที่ 6 8. กลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 12 9. กลุ่มฝีมือจักสาน หมู่ที่ 5 6 10. กลุ่มจัดทำผ้าบาติก หมู่ที่ 5 6 11. กลุ่มกองทุนปุ๋ยประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 9,11 12. กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 6 10 13. กลุ่มทำน้ำกรดสำหรับใช้ ในการทำยางแผ่น หมู่ที่ 6,9 ฯลฯ ของตำบลนาแว | 500,000 อบต. | - |  | ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

-27-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน | เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | -สนับสนุนกลุ่มจัดทำปุ๋ยชีวภาพตำบลนาแวในการจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เช่น มูลค้างคาว มูลไก่ ฯลฯ และจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง | 250,000 อบต. | - | - | ช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรมากขึ้น | สำนักปลัด |

-28-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2. 3. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน โครงการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำของเกษตรกร | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยพยุงราคาผลผลิตกต่ำของเกษตรกร | -ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (พร้อมติดตั้งอุปกรณ์) หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว -ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (พร้อมติดตั้งอุปกรณ์) หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว - สนับสนุนงบประมาณในการขนส่งและจัดซื้ออุปกรณ์ในการขนถ่ายผลผลิตของเกษตรกร เช่น ตระกร้า ฯลฯ เป็นต้น | - - 100,000 อบต. | - - - | 500,000 อบต. 500,000 อบต. - | ราษฎรมีความสามัคคีกันมากขึ้น ราษฎรมีความสามัคคีกันมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักปลัด |

-29-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

2.1   แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2. | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อ การเรียนการสอน และเครื่องเล่นสนาม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก | -ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.00 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว - ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว -ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามและสื่อการเรียนการสอน เช่น กระดานลื่น , กระดานหก ,ชิงช้า แผนที่ ลูกโลก ฯลฯ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาแว | - 800,000 อบต. 200,000 อบต. | 700,000 อบต. - - | - - - | เด็กมีสถานที่เล่าเรียน ที่มีมาตรฐาน เด็กมีสถานที่เล่าเรียน ที่มีมาตรฐาน เด็กมีอุปกรณ์สื่อการเรียนและเครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐาน | ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักปลัด |

-30-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 3. 4. 5. | โครงการสนับสนุนห้องสมุดโรเงเรียน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในตำบลนาแว โครงการสนับสนุนนอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียนในตำบลนาแว | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง | - จัดหาหนังสือต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.นาแว -สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ -จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | 100,000 อบต. 222,000 อบต. 111,000 อบต. | 100,000 อบต. 222,000 อบต. 111,000 อบต. | 100,000 อบต. 222,000 อบต. 111,000 อบต. | นักเรียนมีสื่อในการศึกษ้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น นักเรียนมีอาหารรับประทานอย่างทั่วถึง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-31-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำตำบล โครงการฝึกอบรมตณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ประจำตำบล โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลนาแว | เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นสถานที่หาความรู้เกี่ยวกับเกษตร เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่กรรมการศูนย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในตำบล | -ทำการปรับปรุงศูนย์ ฯ โดยการจัดทำป้ายให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตรและงานอื่น ๆ -จัดฝึกอบรมให้ความรู้แลพทัศนะศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ระดัลตำบล -จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน วันละ 2 ฉบับ/วัน หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว -สนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ในการนั่งอ่านหนังสือ -สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ -ส่งเสิรมให้ประชารชนได้รับการศึกษา ตลอดชีวิต | 30,000 อบต. 40,000 70,000 อบต. 40,000 อบต. | - - 70,000 อบต. - | - - 70,000 อบต. - | เกษตรกรได้มีความรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดมีความรู้เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ประชาชนมีสถานที่เรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-32-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5. 6.. 7. | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสำนักงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ โครงการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนรู้ทันเพศศึกษา | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมเด็กเยาชนในการทำกิจกรรม เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา | - กลุ่มเด็กเยาวชนระดับตำบลและระดับอำเภอ - กลุ่มเด็กเยาวชนระดับตำบลและระดับอำเภอ -กลุ่มเด็กเยาวชนระดับตำบลและระดับอำเภอ | 6,000 อบต. 10,000 อบต. 13,475 อบต. | - - - | - - - | เด็กและเยาวชนมีสำนักงานในการร่วมทำกิจกรรมระดับตำบลและระดับอำเภอ เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรม เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-33-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. 9.. 10. | โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการอบรมการเพาะเห็ดแก่ผู้มีรายได้น้อย โครงการเลี้ยงโคขุน | - เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร | - ราษฏร ตำบลนาแว - ฝึกอบรมราษฏรตำบลนาแว - ราษฏรตำบลนาแว | 50,000 อบต. 70,000 อบต. 40,000 อบต. | 50,000 อบต. 70,000 อบต. 40,000 อบต. | 50,000 อบต. 70,000 อบต. 40,000 อบต. | เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-34-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.3  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | -สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาแว | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | 50,000 อบต. | เกษตรกรได้มีความรู้ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

-35-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.4  แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2. 3. | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจการของ อบต. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงตามสายและเสียงไร้สาย | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง | -จัดทำวารสารประชาชสัมพันธ์กจิการ ของ อบต. - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอินเตอร์เน็ต - ทำการติดตั้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ให้ได้มาตรฐาน -ติดตั้งเสียงตามสาย แบบไร้สาย พร้อมลำโพงโลหะแบบกรวย จำนวน 5 จุด จุดละ 1 ดอก ระยะทาง 5,000 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | 70,000 อบต. 50,000 อบต. - | 70,000 อบต. - - | 70,000 อบต. - 250,000 อบต. | ประชาชนได้รับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับข่าวสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-36-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.4  แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 4. 5. | โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียงตามสายและเสียงไร้สาย โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง | -ติดตั้งเสียงตามสาย แบบไร้สาย พร้อมลำโพงโลหะแบบกรวย จำนวน 10 จุด จุดละ 1 ดอก หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -ซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายที่ชำรุดประจำหมู่บ้าน ตำบลนาแว | - 120,000 อบต. | - - | 120,000 อบต. - | ประชาชนได้รับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น | สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-37-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

2.5  แนวทางการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการสนับสนุนงานประเพณี โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน | เพื่อส่งเสริมงานประเพณี เพื่อส่งเสริมงานประเพณี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชน | - สนับสนุนของขวัญของรางวัลให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดงานวันลอยกระทง , ประเพณีงานปิดกรีด ฯลฯ - สนับสนถนงบประมาณในการจัดขบวนแห่หมรับให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง -สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ทำกระจาด ฯลฯ - จัดหาและสนับสนุนวัสดุและสิ่งของ ต่าง ๆ แจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน - สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กระดับตำบล | 40,000 อบต. 20,000 อบต. 60,000 อบต. 10,000 อบต. | 40,000 อบต. 20,000 อบต. 60,000 อบต. 10,000 อบต. | 40,000 อบต. 20,000 อบต. 60,000 อบต. 10,000 อบต. | รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป รักษาขนบะรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-38-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5. 6. 7. 8. | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ โครงการจัดงานรัฐพิธี โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการมอบเกียรติบัติแก่บัณฑิตน้อย | เพื่อส่งเสริมงานประเพณี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส่งเสริมพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กนักเรียน | -จัดพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ -จัดหาของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ -จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ฯลฯ -จัดฝึกอบรมรำมโนราห์ งานฝีมือช่าง งานจักสาน ปราชญ์ชาวบ้าน, วิชาการแพทย์แผนไทย ฯลฯ เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน จำนวน 80 คน | 100,000 อบต. 50,000 อบต. 20,000 อบต. 20,000 อบต. | 100,000 อบต. 50,000 อบต. 20,000 อบต. 20,000 อบต. | 100,000 อบต. 50,000 อบต. 20,000 อบต. 20,000 อบต. | รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กและครอบครัว | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-39-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 9 10. 11. 12. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กนักเรียน โครงการปรับปรุงบันไดสำนักสงฆ์บ้านควนสวรรค์ | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมในโรงเรียนและก่อให้ความสามัคคี เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนและอนุรักษ์ สาสนสถานให้สวยงาม | -สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 5 โรง -จัดซื้ออาหารเสิรม(นม)แก่นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 5 โรง -สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียนตามอำนาจหน้าที่เช่น กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตร กิจกรรมการฝึกอบรมจริยธรรม กิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯลฯ เป็นต้น - เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาแว -ทาสีบันได้ทางขึ้นสำนักสงฆ์บ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว | 800,000 อบต. 700,000 อบต. 100,000 อบต. 80,000 อบต. | 800,000 อบต. 700,000 อบต. 100,000 อบต. - | 800,000 อบต. 700,000 อบต. 100,000 อบต. - | นักเรียนมีอาหารรับประทานอย่างทั่วถึง นักเรียนก่อนวัยประถมศึกษา ป1-ป4 มีสุขภาพแข็งแรง นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและได้รับการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น มีสาสนสถานที่สวยงาม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-40-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ | -จัดซื้อน้ำยาสารเคมี ฯลฯ สำหรับ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดนก ,จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ -จัดซื้อน้ำยาสารเคมี และน้ำมันเชื้อเพลิงฯลฯ สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ -จัดเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ - จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัว , ควาย พร้อมอุปกรณ์ | 50,000 อบต. 90,000 อบต. 50,000 อบต. 50,000 อบต. | 50,000 อบต. 90,000 อบต. 50,000 อบต. 50,000 อบต. | 50,000 อบต. 90,000 อบต. 50,000 อบต. 50,000 อบต. | ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อมากขึ้น เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง วัว ควาย ปลอดจากการเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-41-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2. 3. 4. 5. | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โครงการส่งเสริมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบล | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว | -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ -จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ -สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน -จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลนาแว จำนวน 1 ศูนย์ -อุดหนุนงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด -รณรงค์ป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาด - จัดโครงการกิจกรรมในการส่งเสริมให้ความรู้กับสมาชิกในครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 อบต 120,000 อบต. 100,000 อบต. 20,000 อบต. | 30,000 อบต. 120,000 อบต. - 20,000 อบต. | 30,000 อบต. 120,000 อบต. - 20,000 อบต. | ราษฎรได้รับรู้เรื่องสถานการณ์โรคเอดส์ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ติดยาในชุมชนลดจำนวนลงและได้รับการบำบัดฟื้นฟู ครอบครัวได้ร่วมทำกิจกรรม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-42-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 6. 7. 8.. | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลนาแว | เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อลดจำนวนการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดีและให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวัยชรา | -สนับสนุนครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้แก่ชมรมส่งเสริมสุขภาพเช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลนาแว -สนับสนุนครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ออกกำลังกาย ครบชุด หมู่ที่ 2 , 3 ตำบลนาแว -จัดหาครูฝึกออกกำลังกาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -ร้อยละ 96 ของกลุ่มเป้าหมาย มีภาวะเสี่ยงโรคจำนวนลดลง ฝึกอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 180 คน เพื่อให้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปทัศนศึกษาฝึกปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ | 200,000 อบต. 15,000 อบต. 150,000 อบต. | - 15,000 อบต. 150,000 อบต. | - 15,000 อบต. 150,000 อบต. | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดจำนวนลง ผู้สูงอายุให้ความสนใจและเข้าร่วมในการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ และพร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับสังคมมากขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-43-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 9. 10. 11. | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในบ้าน โครงการต้อนรับเด็กเกิดใหม่ | เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างครอบครัว เพื่อให้สตรีในกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อเยี่ยมหลังคลอดมารดาและทารกได้รับความอบอุ่น | -นักเรียนระดับมัธยม จำนวน 61 คน - แกนนำหญิงวัยเจริญพันธ์ จำนวน 50 คน -หญิ่งตั้งครรภ์ จำนวน 87 คน -ผู้ปกครองเด็กอายุ 0- 1 ปี จำนวน 87 คน -ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่ครอบครัวสายใยรัก - สตรีที่มีอายุ ตั้งแต่ 35-60 ปี ในตำบลนาแว จำนวน 300 คน -จัดหาของขวัญและตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ตำบลนาแว | 100,000 10,000 อบต. 30,000 อบต. | 100,000 - 30,000 อบต. | 100,000 . - 30,000 อบต. | สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้นและครอบครัวสายใจรักมีอาหารปลอดสารพิษและถูกหลักโภชนาการ จำนวนผู้ป่วยโรคเมะเร็งปากมดลูกลดลง มารดาและทารกได้รับการเยี่ยมหลังคลอดสร้างสานความสัมพันธ์ให้อบอุ่น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-44-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.1  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้าน | เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองในระดับเบื้องต้น | - จัดหาตู้ยาสามัญประจำบ้านสำหรับประชาชนในตำบลนาแว | 100,000 อตบ. | 100,000 อบต. | 100,000 อบต. | ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น | สำนักปลัด |

-45-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2 3 4 5. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว โครงการจัดสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ยากจน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้ด้ยอโอการมีที่พักอาศัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | -สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จำนวน 201 คน -สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จำนวน 48 คน -สนับสนุนเงินทุนหรือเครื่องอุปโภค และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ - ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 2 หลัง -สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 1,206,000 อบต. 288,000 อบต. 100,000 อบต. 400,000 อบต. 30,000 อบต. | 1,206,000 อบต. 288,000 อบต. 100,000 อบต. - 30,000 อบต. | 1,206,000 อบต. 288,000 อบต. 100,000 อบต. - 30,000 อบต. | คนชราได้รับการดูแลมากขึ้น คนพิการได้รับการดูแลมากขึ้น ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลมากขึ้น ผู้ด้อยโอกาสมีที่พักอาศัย ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลมากขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา สำนักปลัด |

-46-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5. 6 7. 8.. 9.. | โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุระดับตำบล โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายทีดี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา | -ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลนาแว จำนวน 300 คนเดือนละ 1 ครั้ง -ดูแลฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น -สนับสนุนงบประมานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุของตำบลนาแว จำนวนสมาชิก 800 ราย -สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันกีฬาระดับอำเ ภอ จังหวัด -จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอและจังหวัดตามความเหมาะสม -จัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์แบบครบวงจร หมู่ที่ 2, 9 ตำบลนาแว | 50,000 อบต. 50,000 อบต. 100,000 อบต. 50,000 อบต. - | 50,000 อบต. 50,000 อบต. 100,000 อบต. 50,000 อบต. - | 50,000 อบต. 50,000 อบต. 100,000 อบต. 50,000 อบต. 2,000,000 อบต. | ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-47-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 10. 11. | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์รถเข็นสำหรับผู้พิการตำบลนาแว โครงการจัดตั้งเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา เพื่อผู้พิการสามรถช่วยตัวเองได้ เพื่อเส่งเสริมศิลปมวยไทยให้แก่เยาวชน | - สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมทำเป็นสวนสธารณ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว - สร้างสนามกีฬาแบบครบวงจรขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายครบชุด หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว - สนับสนุนอุปกรณ์รถเข็นสำหรับผู้พิการตำบลนาแว จำนวน 12 คน - จัดตั้งเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์ในการชกมวยจำนวน 1 ชุด | - - 120,000 อบต. 100,000 อบต. | - 700,000 อบต. 120,000 อบต. - | 2,000,000 อบต. - 120,000 อบต. - | ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา ผู้พิการได้รับบริการที่ดี เยาวชนได้สิบทอดศิลปมวยไทย | ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักปลัด สำนักปลัด |

-48-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงสนามกีฬา | เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและ ฝึกซ้อมกีฬา | - ปรับปรุงสนามโรงเรียนวัดศิลาเป็นศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน(พร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว - ปรับปรุงสนามกีฬาโดยใช้ดินถมยกระดับกว้าง 39 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว -ปรับปรุงสนามกีฬาโดยใช้ดินถมยกระดับสูง 30 ซ.ม. ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมใช้หญ้าปูพื้นสนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งกระจูด หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว -ปรับปรุงสนามขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมใช้หญ้าปูพื้นสนาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว | - - 200,000 อบต -. | - 420,000 อบต. - - | 350,000 อบต. - - 200,000 อบต. อบจ. | ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา มีสนามกีฬากลางเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสต่าง ๆ ประชาชนมีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-49-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 12. 13. 14. 15. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โครงการ อบต. พบประชาชน โครงการจัดสำรวจข้อมูลในการพัฒนาตำบลนาแว | เพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬาในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบล | -จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจำนวน 1 ครั้ง -จัดซื้ออุปกรณ์ให้ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว จำนวน 12 หมู่บ้าน - ออกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีและให้บริการด้านอื่น ๆ หมู่ที 1-12 ตำบลนาแว -จัดสำรวจและบันทึกข้อมูล จปฐ. หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว -จัดสำรวจขข้อมูลทางการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลนาแว | 300,000 อบต. 120,000 อบต. 30,000 อบต. 35,000 อบต. | 300,000 อบต. 120,000 อบต. 30,000 อบต. 35,000 อบต. | 300,000 อบต. 120,000 อบต. 30,000 อบต. 35,000 อบต. | นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือให้เทียบเท่ากีฬาระดับชาติ ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนการคลัง สำนักปลัด |

-50-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 16 17. | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ โครงการสนันสุนกิจกรรมวันสตรีสากล ให้แก่กลุ่มสตรี ตำบลนาแว | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรี | -สนับสนุนงบประมาณในการจัดสวัสดิการแก่กลุ่มกองทุนสวัสดิการระดับตำบล จำนวน 1 กลุ่ม (สมาชิก 1,081 ราย) -สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม วันสตรีสากล | 100,000 อบต. 20,000 อบต. | 100,000 อบต. 20,000 อบต. | 100,000 อบต. 20,000 อบต. | ทำให้สวัสดิการกลุ่มมีการพัฒนามากขึ้น กลุ่มสตรีมีศักยภาพและความสามัคคีมากขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด |

-51-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

3.2  แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 18. 19. 20. 21. 22. | โครงการปรับปรุงศาลาประจำ หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับใช้ในหมู่บ้าน โครงการจัดซื้อโต๊ะเต้น พร้อแมเก้าอี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพ่อท่านคล้าย | เพื่อใช้ในการประชุมหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการประชุมหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการประชุมหมู่บ้าน เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไป | - ทำการปรับปรุงศาลาโดยทำการก่อพนังทั้ง 4 ด้าน พร้อมทำประตู หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว - ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร หมู่ที่ 8 ต.นาแว - สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวครบชุด ให้กับประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว - จัดซื้อเต็นท์ จำวน 5 หลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ | 480,000 อบต. - 100,000 อบต. 150,000 อบต. 50,000 อบต. | - - - - - | - 800,000 อบจ. - - - | เพื่อใช้ในการประชุมหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการประชุมหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการยิ่งขึ้น เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไป | ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-52-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจรัส รัตนบุรี ถึงหัวสะพานวัดวังสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร จากสามแยกศาลาหมู่ที่ 1 ถึงสวนยางนายเนื่อง นวลน้อม - บ้านนายถาวร สุทธิ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร จากบ้านนายพินิจ คล่องประดิษฐ์ ถึง นานายนิมิต สวัสดิอุบล หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว | 600,000 อบต. - - | - 3,000,000 อบต. อบจ. - | - - 1,400,000 อบต. อบจ. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-53-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายจรวย รักษายศ - ทุ่งนา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมูที่ 2 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุรินทร๋ - บ้านนายไสว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หมูที่ 2 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดก้วาง 4.00 เมตร ยาว 520 เมตรสายโคกเมรุจากทางแยกข้างศาลา–คลองพอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว | 770,000 อบต. - 500,000 | - 300,000 อบต. - | - - - | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-54-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชอบ –แม่น้ำตาปี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร สายจากบ้านนายประสิทธิ ทิพย์เกิด หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สายจากบ้านนายเทียบ – หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว | - 350,000 อบต. - | - - - | 540,000 อบต. - 4,000,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-55-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2554 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านนายสุนีย์ พรหมสืบ – โรงงานแปรรูปน้ำยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว | 576,000 อบต. | - | - | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา |

-56-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านนายอนันต์ นุราช - ทุ่งนาทานพอ หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางรำเพย โรมา คลองแห้ง พร้อมบุกเบิกถนนจากบ้านนายนิตย์ ริยาพันธ์ - ถนนสายบ้านนางรำเพย ยาว 1,000 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านนางสร้วง อุปลา - สะพานคลองหัน หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว | - - 810,000 อบต. อบจ. | 576,000 อบต. - 810,000 อบต. อบจ. | - 1,920,000 อบต. 810,000 อบต. อบจ. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-57-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครกงารก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล. สายเทวฤทธิ์ จากถนน คสล. ทีมีอยู่เดิม - บ้านนายสว่าง พรหมเกิด หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร สายเทพนิมิต ร จากถนนคสล.ที่มีอยู่เดิมถึงเขตหมู่ที่ 7 (หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว) -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.15 เมตร สายจากนบนายเลี้ยวหมู่ที่ 8 ถึง บ้านนายแปลก สวัสดิโกมล หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว | - - - | - - 2,160,000 อบต. อบจ. | 756,000 อบต. 576,000 อบต. - | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-58-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านในช่อง ต่อจากที่มีอยู่เดิม ถึงเขตหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สายสามแยกบ้านหนองบัว - อ่างเก็บน้ำห้วยกลั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านนายสว่าง รอดเจริญ - สามแยกบ้านนางวิรัช สิทธิรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | 2,000,000 อบต. อบจ. - - | - 900,000 อบต. อบจ. - | - 900,000 อบต. อบจ. 360,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา |

- 59-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  25456)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร สายหลังวัด - สามแยกบ้านนายศรีเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร สามแยกบ้านบ้านนายไอศูนย์ - บ้านนายไสว หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สามแยกบ้านนายทวี - ห้วยดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | - - - | 672,000 อบต. อบจ.- 960,000 อบต. อบจ.- - | - - 5,000,000 อบต. อบจ.- | ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทาง คมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

- 60 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สายจากบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สายสวนยางนายจรัล สวัสดิโกมล - หมู่ทื่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว ก่อสร้างถนน คสล. จากที่มีอยู่เดิม - บริเวณบ้านนายสร้วง ขนาดกว้าง 4 .00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว | 1,500,000 อบต. อบจ.- - - | 1,500,000 อบต. อบจ.- 1,500,000 อบต. อบจ.- | - - | ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา ส่วนโยธา อบจ. |

- 61 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร สายสวนยางนายจรัล สวัสดิโกมล - หมู่ทื่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.15 เมตร สายบ้านทุ่งนาใน หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร สายหัวสะพานข้ามไปวัดนาเขลียง หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตรสายบ้านไสใหญ่ – หนองวัว หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว | - 2,720,000 อบต. - 5,600,000 อบต. อบจ. | 1,500,000 อบต. อบจ.- - 480,000 อบต. - | - - - - | ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา อบจ. |

-62-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร สายไสด้ามพร้าจากถนน คสล. ที่มีอยู่เดิม - ถึงเขตหมู่ที่ 9 ( หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว) -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร สายห้วยถ้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ถนนสายดาวดึงส์ จากหมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | - - - | - - 2,688,000 อบต. อบจ. | 270,000 อบต. 600,000 อบต. - | ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ราษฏรมีเส้นทางคมนาคมสะดวก | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา อบจ. |

-63-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

|  | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | -ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 2.50 x 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 1 แห่ง ถนนสายคลองแห้งบริเวณหมู่ที่ 2 และเขตหมู่ที่ 8 ตำบลนาแว -ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 2.50 x 2.50 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 1 แห่ง บริเวณบ้านนายวิริยา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว -ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 3.00 x 3.000 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 1 แห่ง ถนนสายบ้านนาสังแก หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว | - 800,000 อบต. - | - - - | 250,000 อบต. - 250,000 อบต. | ทำให้การระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การระบายน้ำรวดเร็วยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

- 64-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2555)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 | 2554 | 2555 |  |  |
| 4. 5. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. โครงการฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | -ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบตัววี ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร จากสี่แยกต้นโพธิ์ถึงหนองหรั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว -ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ถนนสายบ้านนายสุนีย์ พรหมสืบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว -ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. มอก. จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน ขนาด 1 เมตร ถนนสายบ้านไสโคกเกาะ - วัดสามัคคีนุกูล หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว | - - 300,000 อบต. | - 400,000 อบต. - | 200,000 อบต. - - | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

- 65  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2553 | 2554 | 2555 |  |  |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | - บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร จากหลักกิโลเมตรที่ 10 ถึงถนนสายเกษตร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว | - | - | 300,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา |

- 66 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | -บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร จากทางหลวงชนบทถนนสายทายพอ-ท้ายสำเภา ถึงคลองแห้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว - บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร (โดยการถมดินยกระดับ) ถนนสายบ้านนายวิริยา รักษาแก้ว ถึงสวนยางนายลออ บุญนำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว - บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80จ เมตร (โดยการถมดินยกระดับ) ถนนสายพังพรุ หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว | - 500,000 อบต. - | - - - | 200,000 อบต. - 350,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

- 67-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | -บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถนนสายบ้านนายศักดิ์ชาย เชาวนะ ถึงบริเวณเขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร ถนนสายบ้านนายมนัส – บ้านนาย สุชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร ถนนสายบ้านประสิทธิ์ – แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร จากถนน คสล. ที่มีอยู่เดิม – บ้านนางประดับ ดวงจิโน หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว | - - - - | - - - - | 350,000 อบต. 300,000 อบต. 100,000 อบต. 200,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-  68 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | -บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร ถนนสายบ้านนางทองไสย์ เหล็กแข็ง ถึงบ้านนายจรูญ นุวงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว - บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร ถนนสายข้างบ้านนายเซี้ยง เดชารัตน์ ถึงบริเวณ เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1500 เมตร ถนนสายจากบ้านคุณเอมอร ถึง เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว | - - - | 300,000 อบต. 400,000 อบต. - | - - 300,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-  69 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | -บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว700 เมตร ถนนจากบ้านนางอาลัย จิตตารมณ์ ถึง ถนนสายเทพนิมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร ถนนสายจากสามแยกบ้านนายสนาน ถึง บ้านนายสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนนขนาดก้วาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถนนสายบ้านนายสุวงค์รัตน์ ถึงบ้านนายอัครเดช หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | - - - | - 300,000 อบต. - | 300,000 อบต. - 300,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

- 70 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 6. | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | - บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำขนาด 100 x100 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน ขนาด 0.30 x 100 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 7 ท่อน ถนนสายห้วยดินแดง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถนนสายหลังวัดควนยูง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2000 เมตร ถนนสายสามแยกบ้านนายสุชาติ ถึง คลองแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | - - - | - - - | 300,000 อบต. 300,000 อบต. 300,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-71-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 6. 7. | โครงการบุกเบิกถนน โครงการขยายผิวจราจรถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร | -บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร สายห้วยมังคุด จากบ้านนายมนตรี หนูสง ถึง บริเวณเขตหมู่ที่ 5 ตำบลไสหร้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร สายบ้านนายชูเกียรติ์ ปรีชา – สวนยางนางสุนิสา สุมล หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว - ขยายผิวจราจร ข้างละ 50 เซนติเมตร ระยะ 5,000 เมตร ถนนสาย 2651 หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว | - - 400,000 อบต. | 500,000 อบต. - - | - 100,000 อบต. - | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-72-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทำผิวจราจรขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร จากสถานีสูบน้ำวังสะพาน ถึง สวนยางนายอนันต์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทำผิวจราจรขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร จากบ้านนายถาวร สุทธิ ถึง สวนยางนายบำเรอ สุทธิ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร จากสวนยางนายเนือง - สวนยางนายชูเกียรติ ปรีชา หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว | 400,000 อบต. - - | - - - | - 300,000 อบต. - 300,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-73-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ปรับปรุงถนนหน้สศาลาหมู่ที่ 3 ถึง บ้านนายอุดร โดยใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว | - | - | 300,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา |

-74-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถนนสายจากบ้านนางเทียบ พิกุลงาม ถึง เขตหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร ถนนสายสามแยกวังพรุ-หขตหมูที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เเมตร ถนนสายบ้านนายทวีป ช่วยรอด ถึง บ้านนายบุญมี พนาลี หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว | - - - | - - - | 1,128,000 อบต. 833,500 อบต. 1,100,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

|  | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถนนสายบ้านนายโชคดี จรา ถึง สวนนายวีรพล คงถาวร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถนนซอยสายป่ากลาง ถึงบ้านนางยินดี บัวทอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว - ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทำผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว ยาว 500 เมตร ถนนสายสิทธิสมบูรณ์ จากสายทานพอ ท้ายสำเภา ถึงเขตหัวสะพานหมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตรถนนสวนยางนายสุวิมล รักษายศ ถึงสวนยางนายวิรุฬ ธานีรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว | - - - - | - - - - | 390,000 อบต. 833,500 อบต. 1,128,000 อบต. 500,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-76-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร สายบ้านนายพร้อม เจริญชน ถึงสวนยางนายวิรุณ ธานีรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตรถนนสายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล ต่อจากถนนหินคลุกที่มีอยู่เดิม หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกถมยกระดับ ถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถนนสายบ้านนาถาวร - สวนยางนายวิรุณ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว | - 833,500 อบต. - | - - - | 390,000 อบต. - 500,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-77-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร ถนนสายห้วยทรายขาวจาก ถนน คสล.ที่มีอยู่เดิมถึงสันเขื่อนหมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว) -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ขนาด 80x100 เมตร จำนวน 7 ท่อน ถนนสายทุ่งนาใน จากถนน คสล.ที่มีอยู่เดิม ถึงบริเวณบ้านายผาสุก แสงศรี หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว | - - . | - - | 300,000 อบต. 200,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-78-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ปรับปรุงถนนโดยใช้ดินถมยกระดับถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ถนนสายจากสามแยกบ้านนายสมใจ สิริวัฒน์ ถึง เขตหมู่ที่ 9 ตำบลนาแว หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว | - . | - | 900,000 อบต. | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ส่วนโยธา |

-79-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 9. 10 | โครงการซ่อมแซมถมหลุ่มบ่อถนน ในตำบลนาแว โครงการติดตั้งป้ายซอยและทางแยก | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | -ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว -ติดตั้งป้ายซอยและทางแยกต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลนาแว | 500,000 อบต. 100,000 อบต. | 500,000 อบต. - | 500,000 อบต. - | ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ราษฏรมีป้ายบอกซอยและทางเลี้ยวทางแยก | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-80-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. | เพื่อการคมนาคมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | - ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำตาปี บริเวณหมู่ที่ 3 ต.นาแว ถึง ชุมชนหนองตรุดหมู่ที่ 8 ต. ไม้เรียง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร - ก่อสร้างสะพาน คสล คลองหัน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว - ก่อสร้างสะพาน คสล.หนองแสง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว - ก่อสร้างสะพาน คสล. คลองพอก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว | 5,000,000 อบต. - - - | - 2,000,000 อบต. - - | - - 3,000,000 อบต. 1,500,000 อบต. | ราษฎรมีสะพานในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น ราษฏรมีสะพานในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น ราษฏรมีสะพานใกรสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น ราษฏรมีสะพานใกรสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-81-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.2    แนวทางการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2. 3. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โครงการติดคั้งไฟสัญญาณจราจร | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร | -ติดตั้งหลอดไฟนีออนตามเสาไฟฟ้า จำนวน 60 ชุด หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว -ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว - ติดตั้งสัญาณไฟเขียว ไฟแดง บริเวณสี่แยกที่มีความเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลนาแว | 650,000 อบต. 50,000 อบต. 10,000,000 | 650,000 อบต. 50,000 อบต. - | 650,000 อบต. 50,000 อบต. - | มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สี่แยกมีสัญญาณไฟจราจร | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-82-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.3    แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร | -ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายอัครเดช - ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายยุญเจือ หมู่ที่ 7 - ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางสารี สการัตน์ ถึงบ้านนายอนันต์ บัวบาน โดยทำการปักเสาพาดสาย จำนวน 4 ต้น ระยะทาง 100 เมตร , จากบ้านหนองบัว - ห้วยกลั้ง และจากนางอุษา - บ้านนายสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | 200,000 อบต. - | - - | - 200,000 อบต. | มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-83-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.3    แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร | - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากสามแยกหน้าศาลาหมู่ที่บ้านหมู่ที่ 1 ถึง บ้านนายอดุลย์ แช่ม ระยะทาง 700 เมตร - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากจากถนน คสล. สายป่ากลาง - บ้านนางบุญเจือ จำนวน 6 ต้น และจากบ้านนายสิริพงษ์โรวัฒน์ ถึงบ้านนางอรวรรณ องอาจ จำนวน 6 ต้น หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว | - - | 200,000 อบต. - | - 120,000 อบต. | มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-84-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.4    แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | -ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ซม. พร้อมเดินท่อ พี.วี.ซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว -ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนแว -ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง แบบผิวดิน พร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกลั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนแว -ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลนแว | - 4,200,000 อบต. อบจ. กรมทรัพย์ฯ 3,900,000 อบต. อบจ. กรมทรัพย์ฯ - | 3,900,000 อบต. อบจ. กรมทรัพย์ - - 4,200,000 อบต. อบจ. | - - - - | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ |

-85-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.4    แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง หมู่ที่ 11 ตำบลนแว -ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลนแว | 3,900,000 อบต. อบจ. กรมทรัพย์ฯ - | - 4,200,000 อบต. อบจ. กรมทรัพย์ | - - | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ |

-86-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.4    แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2. | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช่ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว -ขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช่ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -ขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช่ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลนาแว -ขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช่ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร จากบ้านนายอุดร - บ้านนางสุปัญญา หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว | - - 500,000 อบต. 220,000 อบต. | 600,000 อบต. 200,000 อบต. - - | - - - - | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ฯ ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-87-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2. | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช่ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 3,000 เมตรหมู่ที่ 8 ตำบลนาแว -ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน โดยใช้ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 3,000 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว -ขยายเขตท่อเมนประปา สายหน้าวัดห้วยทรายขาว โดยใช่ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด Ø 3 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร สายบ้านท้ายทุ่ง ท่อพีวีซีขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร | 800,000 อบต. - 800,000 | - - - | - 450,000 อบต. - | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-88-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2. 3. | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน โครงการขุดเจะบ่อบาดาล | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค | -ขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช่ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทาง 4,000 เมตร บ้านไสนาว หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว -ขยายเขตประปาจากตำบลควนกลางถึงสีแยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแว ขนาด Ø 0.40 ซ.ม ระยะทาง 6,000 เมตร -ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว | - 20,000,000 อบจ. 500,000 อบต. | - - - | 600,000 อบต. - - | ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-89-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.5    แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกคลอง/หนองน้ำ/นบ/ห้วย/อ่างเก็บน้ำ | เพื่อให้ราษฏรมีน้ำใช้ในด้านการเกษตร | - ขุดลอกหานเลี้ย เนื้อที่ 4 ไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว - ขุดลอกหนองวังปอ เนื้อที่ 2 ไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว -ขุดลอกหนองน้ำหัก เนื้อที่ 10 ไร่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว -ลอกหญ้าและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองท่าแห้งจากต้นน้ำคลองท่าแห้งถึง แม่น้ำตาปี(โดยใช้แรงงานคน) ตลอดคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว | - - - 50,000 อบต. | - 500,000 อบต. 500,000 อบต. - | 200,000 อบต. - - - | ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-90-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25534 ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

4.5    แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกคลอง/หนองน้ำ/นบ/ห้วย/อ่างเก็บน้ำ | เพื่อให้ราษฏรมีน้ำใช้ในด้านการเกษตร | -ลอกหญ้าและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองเหมืองคลองหัน(โดยใช้แรงงานคน)ตลอดคลองหมู่ที่ 4 ตำบลนาแว -ขุดลอกคลองหัน หมุ่ที่ 4-10 ตำบลนาแว -ขุดลอกคลองแห้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -ขุดลอกนพนายวรรณ กว้าง 50 เมตร ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว | 50,000 อบต. - - - | - - - - | - 150,000 อบต. 627,000 อบต. 500,000 อบต. | ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-91-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. | โครงการขุดลอกคลอง /หนองน้ำ/นบ/ห้วย/อ่างเก็บน้ำ | เพื่อให้ราษฏรมีน้ำใช้ในด้านการเกษตร | -ขุดลอกคลองพอก ระยะทาง 1,500 เมตรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานพักผ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว -ขุดลอกนบนายเลี้ยวขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว - ขุดลอกหนองคล้า พร้อมติดตั้งประปาหอถังขนาด 20 ลบ.ซม. พร้อมขยายท่อเมนประป่ ระยะทาง เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว (ลำดับที่ 1) -ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกลั่ง ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 3.00 เมตร พร้อมทำประตูระบายน้ำเปิด-ปิดและฝั่งท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 ช่องทาง ใช้ท่อ 30 ท่อน หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว | 1,500,000 - 1,500,000 อบต. อบจ. - | - - - - | - 325,000 อบต. - 1,379,400อบต. อบจ. | ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา อบจ. ส่วนโยธา อบจ. |

- 92-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1. 2. | โครงการขุดลอกคลอง /หนองน้ำ/นบ/ห้วย/อ่างเก็บน้ำ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารคลองพอก หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว | เพื่อให้ราษฏรมีน้ำใช้ในด้านการเกษตร เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในด้านการเกษตร | -ขุดลอกหนองน้ำรอบเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาแว - ขุดลอกห้วยรากไม้พร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแว -ขุดลอกหนองออกเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาแว -ขุดลอกห้วยถ้ำ ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 4.00 เมตร พร้อมทำประตูระบายน้ำเปิด-ปิด กว้าง 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หมู่ที่ 12 ตำบลนาแว -ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) จำนวน 8 แห่ง หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาแว - (หมู่ที่ 2 จุดหนองวังปอ) -(หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด) | - - - - 500,000 อบต. | - - 376,200 อบต. 500,000 อบต. - | 1,379,400 อบจ. 2,000,000 อบจ. - - - | ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-93-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

5.1   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2* | โครงการรณรงค์และสนับสนุนการเลือกตั้ง โครงการประชาคมแผนพัฒนา อบต.นาแว | เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน | -จัดทำป้ายผ้า , คัทเอ้าท์ , แผ่นพับ และเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ -ค่าดำเนินการในการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น -จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา อบต.นาแว หมู่ที่ 1 -12 ตำบลนาแว | 300,000 อบต. 36,000 อบต. | 300,000 อบต. 36,000 อบต. | 300,000 อบต. 36,000 อบต. | ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับมากยิ่งขึ้น ทำให้ท้องถิ่นพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น | สำนักปลัด สำนักปลัด |

-94-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 3. 4.* | โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และวามเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน | -จัดฝึกอบรมประชาชน จำนวน 1 ครั้ง -จัดประชาสัมพัมธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน -จัดพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน -ประชาชนในตำบลนาแว จำนวน 12 หมู่บ้าน | 25,000 อบต. 50,000 อบต. | 25,000 อบต. 50,000 อบต. | 25,000 อบต. 50,000 อบต. | ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น -จะได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน -สามารถนำแผนชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด สำนักปลัด |

-95-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

5.2     แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2* 3 4. | โครงการจัดฝึกอบรม อปพร. โครงการซักซ้อมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและประสบภัยสาธารณะ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยสาธารณะ เพื่อทบทวนและให้ความรู้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ลดความเดือดร้อนสูญเสียให้แก่ราษฏร | -จัดฝึกอบรม อปพร. เพิ่มจำนวน 140 คน -จัดฝึกอบรมทบทวนแผนให้แก่ อปพร. จำนวน 50 คน -จัดฝึกซักซ้อม จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 100 คน -ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน -สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ -ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลนาแว | 200,000 อบต. 30,000 อบต. 200,000 อบต. 500,000 อบต. | - - - 500,000 อบต. | - - - 500,000 อบต. | ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วขึ้น ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน และประชาชนที่ได้รับความเดื่อนร้อนได้รับการช่วยเหลือ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |

-96-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5. 6. 7. 8. 9. | โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำ หมู่บ้าน โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อปพร. โครงการก่อสร้างซุ้มคล่อมถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจัดทำแผงกั้นไฟวาว โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อน | เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ อปพร. มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบชุด เพื่อเฉลิมฉลองพระชนพรรษา 80 พรรษา เพื่อให้ อปพร. มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบชุด เพื่อให้การต้อนรับผู้ผ่านไปมา | -จัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลนาแว จำนวน 1 ศูนย์ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อปพร. ตามความจำเป็นและเหมาะสม ก่อสร้างซุ้มคล่อมถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ซุ้ม - จัดหาแผงกั้นไฟวาว จำนวน 1 ชุด - ก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับระบบไฟกระพริบจำนวน 1 ป้าย | 50,000 อบต. 50,000 อบต. 2,500,000 15,000 อบต. 15,000 อบต. | - - - - - | - - - - - | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อปพร. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเทิดทูลสถาบัน อปพร. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีป้ายยินดีต้อนรับที่ได้มาตรฐาน | ส่วยโยธา สำนักปลัด ส่วนโยธา สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-97-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

5.3   แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โครงการสบทบค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการเข้ารับการอบรมสัมนาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด อบต.นาแว เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมนาไปช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น | -ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด อบต. นาแว -อบรมสัมมนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ครั้ง | 200,000 อบต. 30,000 อบต. | - - | - - | ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และแนวคิดในการปฏิบัติราชการและสามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีความทันสมัยได้เป็นอย่างดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้มีความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา สำนักปลัด |

-98-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2536 |  |  |
| 3 4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำองค์กร โครงการปกกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการบริหารองค์กรให้ดีขึ้น และสร้างความเข็มแข็งให้องค์กร ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรักชาติ ศาสนาพระมหากษัติ | -จัดฝึกอบรมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ จำนวน 80 คน อมรมด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และการวางแผน อบรม 1 วัน และทัศนศึกษดูงานภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ จำนวน 6 วัน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการปกป้องสถาบัน | 300,000 อบต. 10,000 อบต. | - 10,000 อบต. | - 10,000 อบต. | ผู้นำองค์การมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และมีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ประชาชนรู้จักปกป้องสถาบัน | สำนักปลัด สำนักปลัด |

-99-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5. 6. 7. | โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานที่ทันสมัย และเพียงพอ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงานเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้าง | -จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพริ้นเตอร์สี , ฯลฯ เป็นต้น -จัดหาครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร โซฟา เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ เป็นต้น -อุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฉวาง จำนวน 1 ศูนย์ | 200,000 อบต. 80,000 อบต. 20,000 อบต. | - - 20,000 อบต. | - - 20,000 อบต. | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอ มีครุภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. | สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา สำนักปลัด |

-100-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8. 9.. 10. 11. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดหารายได้ โครงการตกแต่งห้องประชุม อบต.นาแว โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชุม | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ | จัดจ้างสำรวจที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 12 หมู่บ้าน -จัดทำแผ่นป้าย, บอร์ดประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของ อบต. - ตกแต่งห้องประชุม พร้อมติตั้ง แอร์ เครื่องเสียงครบชุด โต๊ะ ก้าอี้ จอโปรเจคเตอร์ และ เครื่อฉายสไลด์ ฯลฯ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประ ชุม พื้นไม้บุด้วยกำมะหยี่ ขนาด 60 x 50 ซ.ม ขาแสตนเลนศสูง 1 เมตร | 600,000 อบต. 15,000 อบต. 350,000 อบต. 6,000 อบต. | - 15,000 อบต. - - | - 15,000 อบต. - - | มีการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนโยธา |

-101-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 12. 13. 14. 15. 16. | โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต. โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ อบต.นาแว โครงการจัดทำ ลานจอดรถ คสล. อบต.นาแว โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | เพื่อปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของอบต. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก เพือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | -ก่อสร้างรั้วสำนักงาน ความยาว 62 เมตร พร้อม,ป้ายชื่ออบต. -ก่อสร้างอาคารคพัสดุขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จำนวน 1 หลัง - ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20.70 เมตร พื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร - จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน -จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 2 กล้อง | 350,000 อบต. 800,000 อบต. 30,000 อบต. 1,200,000 อบต 60,000 อบต. | - - - - - | - - - - - | สำนักงานมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมสวยงาม มีที่เก็บรักษาพัสดุไม่ให้สูญหาย ประชานที่มาติดต่อราชการมีที่จอดรถ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา |

- 102  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 17. 18. 19. 20 21 | โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร โครงการจัดซื้อรถจักรยายนต์ โครงการจัดซื้อเรถเกลี่ยดิน โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน | เพือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อให้อปพร. มีวิทยุสื่อสารใช้ เพือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โครงการจัดซื้อเรถเกลี่ยดิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน | - จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน - จัดชื่อวิทยุสื่อสาร จำนวน 30 เครื่อง -จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ขนาก 120 ซีซี - จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดกำลังม้า 155 แรงม้า จำนวน 1 คัน - ทำการปรับปรุงห้องทำงานนายก รองนายก พนักงาน ประธานสภา ฯลฯ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีความเหมาะสม และได้มาตรฐาน | 1,190,000 อบต. 100,000 อบต. 42,000 อบต. 7,000,000 กรมฯ 300,000 อบต. | - - - - - | - - - - - | การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อปพร. มีวิทยุสื่อสารใช้อย่างเพียงพอ การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว ประชาชในพื้นที่ตำบลนาแวได้รับบริการ การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว | สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโนธา ส่วนโนธา |

- 103  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 22. 23. | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ โครงการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการน้ำแก่ประชาชน | -จัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ จำนวน 1 ชุด -ติดตั้งระ บบเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุด สถานีสูบน้ำหมู่ที 1 ตำบลนาแว | 40,000 อบต. 200,000 อบต. | - - | - - | การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-104-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6.1  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2 3 4. | โครงการปลูกป่าชุมชน โครงการฝึกอบรมการควมคุมไฟป่า โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการขุดคูระบายน้ำ จากหมู่ที่ 5 ,6,2,3 ถึงคลองแห้ง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้และเพิ่มป่าไม้ เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลาม เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เพื่อระบายน้ำไม้ให้ท่วมขังพื้นที่ของเกษตรกร | -ปลูกไม้เศรษฐกิจ จำนวน 500 ต้น -จัดอบรมราษฎร จำนวน 40 คน -ปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมหนองน้ำ ปีละ 3,000 ต้น -ขุดคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 1.00 เมตร | 200,000 อบต. 30,000 อบต. 100,000 อบต. - | 200,000 อบต. 30,000 อบต. 100,000 อบต. - | 200,000 อบต. 30,000 อบต. 100,000 อบต. 300,000 อบต. | ป่าไม้ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รู้วิธีการควบคุม ไฟป่า การพังทลายของหน้าดิน ลดน้อยลงและเพิ่มการรักษาสภาพธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบการระบายน้ำเร็วขึ้น | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา |

-105-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5. 6. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ริมตลิ่งแม่น้ำตาปี | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในด้านการเกษตร เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง | - ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าแห้ง (จากบ้านนายทวีป ถึงคลองพอก) หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว -ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองท่าแห้ง พร้อมทำประตูเปิด-ปิด น้ำหมู่ที่ 4 ตำบลนาแว -ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. แม่น้ำตาปี -ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว -ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลนาแว | - - - - - | - - 10,000,000 - - | 250,000 อบต. 250,000 อบต. - 10,000,000 10,000,000 | ราษฏรมีน้ำอุปโภคบริโภค ราษฏรมีน้ำอุปโภคบริโภค ราษฏรมีน้ำอุปโภคบริโภค ป้องกันตลิ่งพังสียหาย ป้องกันตลิ่งพังสียหาย | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ |

-106-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 7.. 8. 9. | โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ริมตลิ่งแม่น้ำตาปี แล โครงการก่อสร้างบันได คสล. ริมฝั่งแม่น้ำตาปี โครงการจัดทำลูกระนาดลดความเร็ว | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้น้ำได้รับความสะดวก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ | -ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาแว ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. ลึก 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาแว -ก่อสร้างบันได คสล. กว้าง 1.50 เมตร สูง 7.00 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว - ก่อสร้างลูกระนาดจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ถนนในตำบลนาแว | - - 50,000 อบต. - | - - - 50,000 อบต. | 10,000,000 อบจ. 20,000,000 - - | ป้องกันตลิ่งพังสียหาย ป้องกันตลิ่งพังสียหาย ประชาชนได้รับความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ ส่วนโยธา อบจ. กรมทรัพย์ ส่วนโยธา |

-107-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

6.2  แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/กิจกรรม (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 2 3 4 | โครงการจัดหาสถานที่กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โครงการจัดสร้างเตาเผาขยะ โครงการจัดซื้อถังขยะ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน | เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชน | -จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ จัดสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่ง -จัดซื้อถังขยะ จำนวน 500 ใบ -จัดทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดภายในชุมชน -จัดจ้างบุคลากรในการกำจัดมูลฝอย | - 5,000,000 350,000 อบต. 60,000 อบต. | 500,000 อบต. - - - | - - - - | มีสถานที่ทำลายขยะ มีสถานที่ทำลายขยะ มีภาชนะรองรับมูลฝอยใน ชุมชน ประชาชนให้ความตระหนักในการรักษาความสะอาดในชุมชน | สำนักปลัด ส่วนโยธา สำนักปลัด สำนักปลัด |

-108-

บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งประมาณ (บาท) |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสิรมอาชีพให้แก่ประชาชน | 3 | 850,000 | - | - | 1 | 1,000,000 | 4 | 1,850,000 |
| รวม | 3 | 850,000 | - | - | 1 | 1,000,000 | 4 | 1,850,000 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย - แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน - แนวทางการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 10 1 3 12 | 1,433,000 369,475 50,000 240,000 2,000,000 | 4 4 1 1 11 | 1,133,000 230,000 50,000 70,000 1,920,000 | 3 4 1 3 11 | 433,000 230,000 50,000 440,000 1,920,000 | 12 18 3 7 34 | 2,999,000 829,475 150,000 750,000 5,840,000 |
| รวม | 31 | 4,092,475 | 21 | 3,403,000 | 22 | 3,073,000 | 74 | 10,568,475 |

-109-

บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งประมาณ (บาท) |
| 3). ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 3.1 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 3.2 แนวทางการส่งเสิรมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ | 12 22 | 1,115,000 4,079,000 | 9 17 | 805,000 3,719,000 | 9 20 | 805,000 7,949,000 | 30 59 | 2,725,000 15,747,000 |
| รวม | 34 | 5,194,000 | 26 | 4,524,000 | 29 | 8,754,000 | 89 | 18,472,000 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 4.2 แนวทางการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 4.3 แนวทางการขยายไฟฟ้าพื้นฐาน 4.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค 4.5 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 11 3 1 3 2 | 24,259,500 10,680,000 200,000 34,820,000 3,650,000 | 11 2 1 3 1 | 23,246,000 700,000 200,000 13,100,000 1,867,200 | 11 2 2 3 2 | 31,945,500 700,000 320,000 1,250,000 6,060,800 | 33 7 4 9 4 | 79,451,000 12,080,000 720,000 49,170,000 5,748,600 |
| รวม | 20 | 42,271,500 | 18 | 39,113,200 | 20 | 40,276,300 | 57 | 147,169,600 |

-110-

บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554  ถึง  2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2554 |  | ปี 2555 |  | ปี 2556 |  | รวม 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งประมาณ (บาท) |
| - ยุทธศาตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - แนวทางการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4 9 23 | 411,000 3,560,000 12,152,000 | 4 1 3 | 411,000 500,000 45,000 | 4 - 3 | 411,000 - 45,000 | 12 10 29 | 1,233,000 4,060,000 12,242,000 |
| รวม | 36 | 16,123,000 | 8 | 956,000 | 7 | 456,000 | 51 | 17,535,000 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6.1 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ และสิ่งแวดล้อม 6.2 แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล | 4 3 | 380,000 5,410,000 | 4 1 | 380,000 500,000 | 10 - | 51,130,000 - | 18 4 | 51,890,000 5,910,000 |
| รวม | 7 | 5,790,000 | 5 | 880,000 | 10 | 51,130,000 | 22 | 57,800,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 131 | 74,320,975 | 78 | 48,084,200 | 89 | 58,672,300 | 297 | 253,395,075 |

บทที่  6

### การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

เป็นการนำโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

# การติดตาม

คือ  การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด  อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

# ประเมินผล

คือ  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง ( ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

# วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

- ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เช่น ปัญหาด้านการเงิน ( การเบิกจ่ายล่าช้า ) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านเทคนิค  และปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้

- ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป

- ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

-112-

# องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ที่  214/2548   มีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยงานตามที่เห็นสมควร โดยมีนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

# วิธีการติดตามและประเมินผล

# การติดตามผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  กำหนดติดตามโครงการ โดยติดตามผลเป็นรายไตรมาสดูว่าโครงการนั้น ๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ หรืออื่นๆ  แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา

# รูปแบบการติดตามผล

งานนโยบายและแผนได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานสัดส่วนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

-113-

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ

ใช้แผนพัฒนาแล้ว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………….องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว…………..

| #### ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| # ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี | / |  |
| # ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |

-114-

| #### ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| # 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา | / |  |

-115-

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  ( 3 เดือน )

ชี้แจง :   แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินตามแผน

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

# ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว……………

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1 )	 ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม )   	(2 ) ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม )

(3 ) ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน )            (4 ) ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน )

# ส่วนที่ 2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 |  | ปีที่ 2 |  | ปีที่ 3 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

-116-

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

คำชี้แจง :  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาแวในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง หลังจากสิ้น

สุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)   ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		( 1)  ต่ำกว่า  20  ปี		(2)  20 – 30  ปี		(3)  31 – 40 ปี

( 4)  41 – 50   ปี			(5)  51 – 60  ปี		(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา		(1)  ประถมศึกษา		(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่น ๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ			(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว		(4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

- อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่ พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| - การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารข้อมูลโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |

-117-

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล

กำหนดเป็นรายไตรมาส  โดยรายงานผลภายใน  15  วัน  คือ

ไตรมาสที่  1  เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม	พ.ศ. 2553		รายงานผลวันที่	15  มกราคม

ไตรมาสที่  2  เดือน มกราคม – มีนาคม	พ.ศ. 2554		รายงานผลวันที่  15  เมษายน

ไตรมาสที่  3  เดือนเมษายน – มิถุนายน	พ.ศ. 2554		รายงานผลวันที่  15  สิงหาคม

ไตรมาสที่  4   เดือนกรกฏาคม – กันยายน  พ.ศ. 2554		รายงานผลวันที่  15  ตุลาคม

การติดตามผล จะรายงานความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฎิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ แล้วรายงานผลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป

*********************************

ระเบียบวิธีการประเมิน

********

การประเมินครั้งนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำลนาแว  อำเภอฉวาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้การประเมินครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้

- ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่

  - ประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

  - รองประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

  - เลขาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

  - ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

  - ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

  - ตัวแทน  อสม.  หมู่บ้านละ  3  คน

  - เจ้าหน้าที่อนามัย  2  คน

  - ตัวแทนกลุ่มเงินล้าน  4  คน

  - ตัวกลุ่มผู้ใช้น้ำ  4  คน

  - ตัวแทนร้านค้าชุมชน  4  คน

  - ตัวแทนกลุ่มผลิตปุ๋ย  4  คน

  - ตัวแทนข้าราชการบำนาญในเขตตำบลนาแว  8  คน

  - ตัวแทน  อปพร.  ตำบลนาแว  2  คน

  - ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  หมู่บ้านละ  1  คน

  - ประชาชนอื่น  ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประจำปี  2549  ในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  แบบใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  126  คน

- เครื่องมือการประเมิน

2.1.1  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่ววนตำบลในภาพรวม

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ส่วน

ส่วนที่  1  เป็นข้อมูลทั้วไปของผู้ตองแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ

ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้ผู้ตอบแทนสอบถามทำเครื่องหมาย         ลงในช่องระดับความพอใจ  จาก   3  ระดับ  ซึ่งมีคำถาม  จำนวน  9  คำถาม

- การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการติดตามประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  ได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อช่วยเหลือการจัดเก็บข้อมูลตามลำดับดังนี้

- การวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินครั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ประมวลข้อมูล  โดยใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง  ใช้สถิติอัตราส่วนร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

น้อยที่สุด		เท่ากับ		1-2	คะแนน

น้อย			เท่ากับ		3-4	คะแนน

ปานกลาง		เท่ากับ		5-6	คะแนน

มาก			เท่ากับ		7-8	คะแนน

มากที่สุด		เท่ากับ		9-10	คะแน

และนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยดังนี้

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด			1.00-2.00	คะแนน

มีความพึงพอใจน้อย			2.01-4.00	คะแนน

มีความพึงพอใจปานกลาง		4.01-6.00	คะแนน

มีความพึงพอใจมาก			6.01-8.00	คะแนน

มีความพึงพอใจมากที่สุด			/.01-10.00	คะแนน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

*******

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่ พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 4(11.76) | 19(55.88) | 11(32.35) |
| 2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารข้อมูลโครงการ/กิจกรรม | 1(2.94) | 18(52.94) | 15(44.11) |
| 3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 5(14.70) | 16(47.05) | 13(38.23) |
| 4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2(5.88) | 19(55.88) | 13(38.23) |
| 5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5(14.70) | 14(41.17) | 15(41.11) |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5(14.70) | 17(80.00) | 12(35.20) |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 6(18.18) | 14(42.42) | 13(35.29) |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 6(17.64) | 16(47.05) | 12(35.29) |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 3(8.82) | 23(67.64) | 8(23.52) |
| เฉลี่ย | 12.13 | 51.14 | 36.73 |

จากตารางที่  1  พบว่าจากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ  2549  ซึ่งผลการสอบถามความพึงพอใจในด้านต่าง  ๆ  ดังนี้

ในข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  11.76  มีความพอใจมาก  ร้อยละ   32.35  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ในข้อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  2.94  มีความพอใจมาก  ร้อยละ  52.94  มีความพอใจ  และร้อยละ  44.13  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ในข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   ร้อยละ  14.70  มีความพอใจมาก  ร้อยละ  47.05  มีความพอใจ  และร้อยละ  38.23  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจ

ในข้อมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  ร้อยละ  5.88  มีความพอใจมาก  ร้อยละ  55.88  มีความพอใจ  และร้อยละ  38.23  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ในข้อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  14.70  มีความพอใจมาก  ร้อยละ  41.17  มีความพอใจ    ร้อยละ   41.11  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ในข้อการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ร้อยละ  14.70  มีความพอใจมาก  ร้อยละ  80.00  มีความพอใจ

และร้อยละ  35.20  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ในข้อผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  ร้อยละ  18.18  มีความพอใจมากร้อยละ  42.42  มีความพอใจ  และร้อยละ  39.30  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ในข้อการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ร้อยละ  17.64  มีความพอใจมาก  ร้อยละ  47.05   มีความพอใจ  และร้อยละ  35.29  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ในข้อประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  8.82  มีความพอใจมก  ร้อยละ  67.64  มีความพอใจ  และร้อยละ  23.52  มีความพอใจไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น  ทำให้สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  เฉลี่ยร้อยละ  12.13  มีความพอใจมาก  ร้อยละ  51.14  มีความพอใจ  และร้อยละ  36.73  มีความไม่พอใจ  ซึ่งถือว่าระดับความพอใจอยู่ในระดับพอใจ

ข้อคิดเห็นเละข้อเสนอแนะ

จากการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำลนาแวประจำปีงบประมาณ  2549  มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งการดำเนินโครงการ  และก่อนที่จะมีการตรวจรับงานจ้าง  อาจจะจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับที่แสดงถึงปริมาณและรายละเอียดของโครงการ  โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ  ดำเนินการตามความเหมาะสม

- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการ  โดยการให้ช้วิธีการสุ่มประเมิน  ในแต่ละโครงการ  โดยการจัดทำแบบประเมินและให้ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้ดำเนิน/หรือ  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ควรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแล้วให้ประชาชนได้ทราบในทุกไตรมาส  พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าด้วยว่า  ในไตรมาสต่อไป  จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง  เพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการได้อย่างกว้างขวาง

- ควรดำเนินโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของโครงการ  (งบประมาณในการลงทุน/จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์/ระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ)

แผนพัฒนาตำบลสามปี

ประจำปี  พ.ศ.  2554 – 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช